## Slide 1
소스 코드 인스펙션 계획
2013. 03. 25
V 1.2

## Slide 2
문서 개정 이력표 |  |  | 
문서명 | 소스 코드 인스펙션 계획 |  | 
버 전 | 날 짜 | 내 용 | 작성자
1.0 | 2013. 02. 01 | 최초 작성 | 신상재 책임
1.1 | 2013. 02. 07 | 일정 조정 | 신상재 책임
1.2 | 2013. 03 25 | 소스 코드 인스펙션 계획을 소스 코드 인스펙션 계획으로 상세화 | 신상재 책임
문서개정이력

## Slide 3
1. Overview
1.1 통상적인 소스 코드 인스펙션과의 차이
1.2 점검 Check List
4 p
5 p
2. Process
3. Environment
2.1 소스 코드 인스펙션 프로세스 (역할 관점)
10 p
3.1 사전 준비 사항
12 p
4. Schedule
4.1 점검 지원 계획
14 p

## Slide 4
1. Overview

## Slide 5
1. Overview
1-1. 소스 코드 인스펙션 개요
통상적인 소스 코드 인스펙션과의 차이
소스 코드와 관련된 품질, 성능, 유지보수, 보안 관점에서의 취약점을 분석하고 개선토록 하는 활동
특정 산출물, 특정 리뷰어, 특정 시기를 정해놓고 품질활동을 하는 일반적인 코드 인스펙션활동은 PJT에수 수행
불특정 산춭물, 단일 리뷰어, 불시에 상시 품질활동을 하는 코드 인스펙션 활동을 통합지원 T/F에서 수행함
단순히 소스 코드 내용만 보는 것이 아닌 소스 코드와 관련된 각종 분석 툴들의 전체적인 사용 현황과 적정성, 설정 내용, 배포 방식 등 PJT 전체의 다각적인 관점을 통해 소스 코드의 개선 사항을 도출, 시정조치 되도록 권고하는 활동
PMD (품질, 성능, 유지보수)
Fortify (보안)
Protex (라이선스)
Jenkins (빌드, 배포 자동화)
Manual / Eye Cheking (기타 특정 개발 이슈 표적 점검)
Source
Code
Subversion (형상 관리)

## Slide 6
1. Overview
1-2. 점검 Check List 1/5
점검 Check List
정적 분석 툴의 Ruleset과 달리 수작업으로 진행하는 점검인 만큼, Check List의 내용은 상황에 따라 추가, 보완이 가능함
소스 코드 분석 중, 특정 이슈에 대한 징후가 감지되거나 취약점이 발견되면 해당 부분을 강화하여 점검할 수 있음
소스 코드 자체의 점검 사항 뿐만 아니라 소스 코드와 관련된 제반 활동에 대한 Audit 성격도 포함함
1회성 평가 목적 보다는 수시 개선 권고 형태로 진행됨
Check List는 사전 공유되지 않고 분석 결과 공유 시, 포함됨
Check List | 
분류 | 점검 항목
Subversion | 모든 개발 대상 시스템과 소스 코드 등록 내용과의 일치 여부
Subversion | 모든 소스 코드 Repository 접근 가능 여부
Subversion | 형상관리 Repository의 정기 Backup 여부 (분리된 Disk)
PMD | Jenkins에 적용된 PMD Ruleset이 출하 검사 기준과 동일 여부
PMD | Eclipse에 적용된 PMD Ruleset이 출하 검사 기준과 동일 여부
PMD | 출하검사 기준 PMD Ruleset의 커스텀 여부
PMD | 출하검사 기준 PMD Ruleset의 커스텀 시, 품질 담당자, 고객의 동의 확보 여부
PMD | 출하검사 기준 PMD Ruleset의 추가 커스텀 필요 여부
PMD | 모든 개발 대상 시스템의 PMD 적용 여부
PMD | PMD 점검 결과 Report에 대한 프로젝트 참여자 공유 여부

## Slide 7
1. Overview
1-2. 점검 Check List 2/5
점검 Check List
정적 분석 툴의 Ruleset과 달리 수작업으로 진행하는 점검인 만큼, Check List의 내용은 상황에 따라 추가, 보완이 가능함
소스 코드 분석 중, 특정 이슈에 대한 징후가 감지되거나 취약점이 발견되면 해당 부분을 강화하여 점검할 수 있음
소스 코드 자체의 점검 사항 뿐만 아니라 소스 코드와 관련된 제반 활동에 대한 Audit 성격도 포함함
1회성 평가 목적 보다는 수시 개선 권고 형태로 진행됨
Check List는 사전 공유되지 않고 분석 결과 공유 시, 포함됨
Check List | 
분류 | 점검 항목
PMD | PMD 점검 결과 Report에 대한 시정 조치 활동 수행 여부
PMD | PMD 우회 시, 적정성 여부 (Annotation, PMD Marker)
PMD | 개발 트렌드, 소스 코드 품질 수준 분석
Fortify | 모든 개발 대상 시스템의 Fortify 적용 여부
Fortify | Fortify 점검 결과 Report에 대한 프로젝트 참여자 공유 여부
Fortify | Fortify 점검 결과 Report에 대한 시정 조치 활동 수행 여부
Jenkins | 모든 개발 대상 시스템의 자동 Build, Deploy 여부
Jenkins | Jenkins 설정의 정기 Backup 여부 (분리된 Disk)
Protex | 오픈소스 라이선스 위반 및 충돌 여부
Protex | Protext 검증 서버 접근 가능 여부

## Slide 8
1. Overview
1-2. 점검 Check List 3/5
점검 Check List
정적 분석 툴의 Ruleset과 달리 수작업으로 진행하는 점검인 만큼, Check List의 내용은 상황에 따라 추가, 보완이 가능함
소스 코드 분석 중, 특정 이슈에 대한 징후가 감지되거나 취약점이 발견되면 해당 부분을 강화하여 점검할 수 있음
소스 코드 자체의 점검 사항 뿐만 아니라 소스 코드와 관련된 제반 활동에 대한 Audit 성격도 포함함
1회성 평가 목적 보다는 수시 개선 권고 형태로 진행됨
Check List는 사전 공유되지 않고 분석 결과 공유 시, 포함됨
Check List | 
분류 | 점검 항목
Protex | Protext 검증 결과 Report에 대한 프로젝트 참여자 공유 여부
Protex | Protext 검증 결과 Report에 대한 시정 조치 활동 수행 여부
Manual | password 난독 처리 여부
Manual | .java 파일 인코딩
Manual | Jar 파일 최신 버전 사용 여부 확인
Manual | 유관 Jar 파일간의 버전 조합 적정성 여부 확인
Manual | password 난독 처리 여부
Manual | password 난독 처리 여부
Manual | URL 간접 참조 처리 여부
Manual | 전화번호 간접 참조 처리 여부

## Slide 9
1. Overview
1-2. 점검 Check List 4/5
점검 Check List
정적 분석 툴의 Ruleset과 달리 수작업으로 진행하는 점검인 만큼, Check List의 내용은 상황에 따라 추가, 보완이 가능함
소스 코드 분석 중, 특정 이슈에 대한 징후가 감지되거나 취약점이 발견되면 해당 부분을 강화하여 점검할 수 있음
소스 코드 자체의 점검 사항 뿐만 아니라 소스 코드와 관련된 제반 활동에 대한 Audit 성격도 포함함
1회성 평가 목적 보다는 수시 개선 권고 형태로 진행됨
Check List는 사전 공유되지 않고 분석 결과 공유 시, 포함됨
Check List | 
분류 | 점검 항목
Manual | 이메일 주소 간접 참조 처리 여부
Manual | .properties 파일 인코딩
Manual | 저작권 표시, 라이선스 명기 여부
Manual | SimpleDateFormat
Manual | System.out.print
Manual | final static Logger logger
Manual | Test, Sample, Example 소스 코드에 대한 배포 예외 적용 여부
Manual | Log level 적정성 여부
Manual | JavaDoc 생성 및 내용의 적정성 확인
Manual | Client 프로그램의 return code 처리 여부

## Slide 10
1. Overview
1-2. 점검 Check List 5/5
점검 Check List
정적 분석 툴의 Ruleset과 달리 수작업으로 진행하는 점검인 만큼, Check List의 내용은 상황에 따라 추가, 보완이 가능함
소스 코드 분석 중, 특정 이슈에 대한 징후가 감지되거나 취약점이 발견되면 해당 부분을 강화하여 점검할 수 있음
소스 코드 자체의 점검 사항 뿐만 아니라 소스 코드와 관련된 제반 활동에 대한 Audit 성격도 포함함
1회성 평가 목적 보다는 수시 개선 권고 형태로 진행됨
Check List는 사전 공유되지 않고 분석 결과 공유 시, 포함됨
Check List | 
분류 | 점검 항목
Manual | 동일 Class의 다른 Jar(다른 라이브러리) 내 중복 여부 확인
Manual | 동일 Class의 다른 Jar(동일 라이브러리, 버전만 다름) 내 중복 여부 확인
Manual | Jar 파일 내 .properties 파일 내용에 대한 가변 필요 여부 확인
Manual | Jar 파일명에 버전 식별 불가한 파일 사용 여부 확인
Manual | .properties 파일의Localization 처리 여부
Manual | .js 파일의 Localization 처리 여부

## Slide 11
2. Process / Environment

## Slide 12
2. Process
2-1. 소스 코드 인스펙션 프로세스 (역할 관점)
PJT SA
통합지원 T/F
SA
오픈소스
기획그룹
Subversion
Jenkins
(PMD, Fortify)
Protex
형상 관리 점검 수행
소스 코드 수작업 리뷰
빌드, 배포 자동화, 검검 수행
품질/보안 분석 결과 리뷰
라이선스 점검 수행
시정 권고
라이선스 점검 결과
리뷰 요청
PJT PM
점검 결과 보고
조치 결과 보고
점검 결과 통보
1
1
1
2
3
2
3
3
PJT 종료 전까지 3회 반복

## Slide 13
3. Environment

## Slide 14
3. Environment
3-1. 사전 준비 사항
오픈 소스 검증 서비스 사전 준비 사항
SCM을 통한 최신 소스 코드 접근 가능 확인
고정 IP 사용 가능 여부 및 IP 확인
SDS 방화벽 해제 신청 및 완료 여부 확인
고객사 측 방화벽 해제 신청 및 완료 여부 확인
Protex 서버 방화벽 해제 Target 정보
시스템: Black duck Protex 검증 서버
IP: 70.7.105.110
Port: 80
Protex 서버 방화벽 해제 Source 정보
시스템: 통합지원 T/F 현장 지원 노트북 (5개사 5대 준비)
IP: 각 사에서 점검자 IP 고정 할당 (검증자: 통합지원 T/F 신상재 책임)
필요할 경우, 각 사 점검자 내정하여 점검 가능
오픈소스 검증 서비스 환경
검증 서버는 사내망에 위치함
사내망에서는 접근 제약 없음
사외망에서는 SBC(Server Based Computing) 혹은 방화벽 해제가 필요 (SDS ISSP를 통한 방화벽 해제와 고객사 측 방화벽 해제 모두 필요)

## Slide 15
4. Schedule

## Slide 16
4. Schedule
4-1. 점검 지원 계획 1/3
점검 지원 계획 및 진행 상황
소스 코드 Freezing 전까지 지속적으로 수행
x개사 순회 점검을 하되, 1개 사에 1주간 작업 시간 할당 (단, 1차는 2주간 수행)
1주 5일 중, 3일을 각 사 작업에, 2일을 5개사 공통 수명업무로 할당
점검 대상 및 방법은 상황에 따라 조정 가능
1차 점검 계획 |  | 
고객사 | 예상 지원 일정 | 점검 상황
 |  | PMD 점검: 결과 리포트 분석 및 Ruleset 조정 작업 Forrify 점검: 적용 상황만 점검 Manual 점검: Password 난독 처리, URL 간접 참조, File Encoding, Library 버전 적정성 위주로 점검 Protex: 점검: 오픈 소스 라이선스 점검 중, 일부 라이브러리의 라이선스 충돌 확인, 조치 지시
 |  | PMD 점검: 적용 상황만 점검 Forrify 점검: 적용 상황만 점검 Manual 점검: Password 난독 처리, URL 간접 참조, File Encoding, Library 버전 적정성 위주로 점검 Protex: 점검: 오픈 소스 라이선스 점검 중, 일부 소스 코드의 라이선스 충돌 확인, 점검 진행 중
 |  | PMD 점검: 결과 리포트 분석 및 Ruleset 조정 작업 Forrify 점검: 적용 상황만 점검 Manual 점검: Password 난독 처리, URL 간접 참조, File Encoding, Library 버전 적정성 위주로 점검 Protex: 점검: 오픈 소스 라이선스 점검 중, 일부 라이브러리의 라이선스 충돌 확인, 조치 지시
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:

## Slide 17
4. Schedule
4-1. 점검 지원 계획 2/3
점검 지원 계획 및 진행 상황
소스 코드 Freezing 전까지 지속적으로 수행
x개사 순회 점검을 하되, 1개 사에 1주간 작업 시간 할당 (단, 1차는 2주간 수행)
1주 5일 중, 3일을 각 사 작업에, 2일을 5개사 공통 수명업무로 할당
점검 대상 및 방법은 상황에 따라 조정 가능
2차 점검 계획 |  | 
고객사 | 예상 지원 일정 | 점검 상황
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:

## Slide 18
4. Schedule
4-1. 점검 지원 계획 3/3
점검 지원 계획 및 진행 상황
소스 코드 Freezing 전까지 지속적으로 수행
x개사 순회 점검을 하되, 1개 사에 1주간 작업 시간 할당 (단, 1차는 2주간 수행)
1주 5일 중, 3일을 각 사 작업에, 2일을 5개사 공통 수명업무로 할당
점검 대상 및 방법은 상황에 따라 조정 가능
3차 점검 계획 |  | 
고객사 | 예상 지원 일정 | 점검 상황
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검:
 |  | PMD 점검: Forrify 점검: Manual 점검: Protex: 점검: